【合同编号】MT-2024-001

华伟ERP系统升级软件开发合同

甲方：华伟          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 项目标的：乙方为甲方开发“华伟ERP系统升级项目”，包含财务模块、供应链模块重构及历史数据迁移。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）捌拾伍万元整（¥850,000.00）。

支付进度：合同签订后支付30%；系统上线试运行支付50%；最终验收合格后支付20%。

第三条 交付与验收：乙方应于2024年6月30日前完成系统交付。甲方应在收到交付物后10个工作日内组织验收。

第四条 违约责任：任何一方逾期履约，每日按合同总额的千分之三支付违约金。逾期超过30日，守约方有权解除合同。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：华伟 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年1月10日 | 日期：2024年1月10日 |

【合同编号】MT-2024-002

华伟数据中心服务器硬件采购合同

甲方：华伟          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 采购标的：甲方向乙方采购数据中心机架式服务器20台、核心交换机4台及相关配件。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00）。

货到初验支付90%，10%作为质保金一年后返还。

第三条 交付与质保：乙方应于2024年3月15日前将货物送达甲方指定机房。硬件设备提供原厂3年免费上门质保服务。

第四条 违约责任：乙方交付的硬件如非原厂全新正品，甲方有权拒收并要求乙方支付合同总额20%的违约金。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：华伟 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年1月15日 | 日期：2024年1月15日 |

【合同编号】MT-2024-003

华伟移动端APP定制开发合同

甲方：华伟          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 项目标的：乙方为甲方定制开发“华伟移动办公APP”，包含iOS与Android双端，实现移动审批、考勤打卡等功能。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）肆拾伍万元整（¥450,000.00）。分三期支付：30%、50%、20%。

第三条 知识产权：本项目产生的所有源代码、设计文档及相关知识产权，在甲方付清全款后归甲方所有。

第四条 交付时间：2024年5月20日前提交测试版，2024年6月10日前提交正式版并上架应用商店。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：华伟 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年2月5日 | 日期：2024年2月5日 |

【合同编号】MT-2024-004

华伟办公网络设备采购合同

甲方：华伟          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 采购标的：甲方向乙方采购企业级无线AP 150个、PoE交换机10台、防火墙2台。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）叁拾贰万元整（¥320,000.00）。货到验收合格后一次性支付100%。

第三条 交付与安装：乙方负责将货物送达甲方办公区，并提供免费的现场安装与网络调试服务。

第四条 售后服务：设备提供1年免费换新、3年免费维修服务。响应时间不超过4小时。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：华伟 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年2月20日 | 日期：2024年2月20日 |

【合同编号】MT-2024-005

华伟智慧园区弱电系统集成合同

甲方：华伟          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 项目标的：乙方为甲方新园区提供弱电系统集成服务，包含视频监控、门禁一卡通、综合布线及机房建设。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）贰佰壹拾万元整（¥2,100,000.00）。按工程进度分四期支付。

第三条 施工与安全：乙方需严格遵守甲方园区施工管理规定，施工期间发生的一切安全生产事故由乙方承担全部责任。

第四条 验收标准：按国家相关弱电工程施工及验收规范执行，工期为90个日历天。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：华伟 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年3月1日 | 日期：2024年3月1日 |

【合同编号】MT-2024-006

阿里里电商平台定制开发合同

甲方：阿里里          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 项目标的：乙方为甲方开发“阿里里B2B2C多用户电商平台”，包含PC端商城、商家后台及微信小程序端。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）壹佰伍拾万元整（¥1,500,000.00）。首付40%，UAT通过40%，上线20%。

第三条 性能要求：系统需支持并发用户数不低于5000，页面响应时间不超过2秒。

第四条 交付时间：2024年8月30日前完成系统整体交付及部署。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：阿里里 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年3月10日 | 日期：2024年3月10日 |

【合同编号】MT-2024-007

阿里里客服呼叫中心硬件采购合同

甲方：阿里里          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 采购标的：专业降噪客服耳麦200副、呼叫中心专用IP话机200台、语音网关服务器2台。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）贰拾捌万元整（¥280,000.00）。货到验收后30日内支付全款。

第三条 质量要求：所有设备必须为原厂全新未拆封产品，符合国家3C认证标准。

第四条 交付地点：甲方指定仓库（杭州市余杭区阿里里物流中心）。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：阿里里 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年3月15日 | 日期：2024年3月15日 |

【合同编号】MT-2024-008

阿里里供应链管理系统(SRM)开发合同

甲方：阿里里          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 项目标的：开发SRM系统，实现供应商准入、采购寻源、订单协同、对账结算等全链路数字化管理。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）玖拾伍万元整（¥950,000.00）。按里程碑节点分30%、40%、30%支付。

第三条 保密条款：乙方对在开发过程中接触到的甲方供应商数据及商业机密负有严格保密义务，保密期为5年。

第四条 交付与培训：2024年9月15日前交付，乙方需提供不少于3场系统操作培训。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：阿里里 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年3月20日 | 日期：2024年3月20日 |

【合同编号】MT-2024-009

阿里里仓储PDA及扫码设备采购合同

甲方：阿里里          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 采购标的：工业级安卓PDA手持终端100台、固定式工业扫码器50台。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）肆拾伍万元整（¥450,000.00）。货到验收支付90%，10%质保金。

第三条 技术支持：乙方需提供PDA设备与甲方现有WMS系统的对接API技术支持。

第四条 售后服务：提供2年原厂质保，备用机服务确保故障设备48小时内替换。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：阿里里 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年4月5日 | 日期：2024年4月5日 |

【合同编号】MT-2024-010

阿里里核心业务系统年度维保合同

甲方：阿里里          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 维保标的：甲方现有电商核心交易系统、订单系统及支付网关的年度运行维护服务。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）叁拾万元整（¥300,000.00）。按季度支付，每季度初支付25%。

第三条 服务级别(SLA)：提供7*24小时技术支持，致命故障响应时间不超过15分钟，恢复时间不超过2小时。

第四条 定期巡检：乙方每月需进行一次系统深度巡检，并提交《系统健康度巡检报告》。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：阿里里 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年4月10日 | 日期：2024年4月10日 |

【合同编号】MT-2024-011

浩通CRM客户管理系统开发合同

甲方：浩通          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 项目标的：乙方为甲方开发定制化CRM系统，包含线索管理、客户公海、销售漏斗及合同管理模块。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）陆拾伍万元整（¥650,000.00）。首付30%，上线50%，验收20%。

第三条 数据迁移：乙方负责将甲方旧版Excel及Access中的历史客户数据清洗并迁移至新系统。

第四条 交付时间：2024年7月30日前完成系统交付。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：浩通 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年4月15日 | 日期：2024年4月15日 |

【合同编号】MT-2024-012

浩通研发工作站及显示器采购合同

甲方：浩通          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 采购标的：高性能图形工作站50台、34寸带鱼屏专业显示器50台。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）捌拾万元整（¥800,000.00）。合同签订支付50%，到货验收支付50%。

第三条 交付与安装：乙方需将设备送达甲方各研发工位，并完成操作系统的预装与激活。

第四条 违约责任：逾期交货每日扣除总价千分之五，逾期15日以上甲方有权单方解约。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：浩通 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年4月20日 | 日期：2024年4月20日 |

【合同编号】MT-2024-013

浩通数据中台及BI报表开发合同

甲方：浩通          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 项目标的：构建企业级数据中台，开发经营分析、财务分析等50+张BI可视化大屏及报表。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）壹佰贰拾万元整（¥1,200,000.00）。按数据接入、模型构建、报表交付三期支付。

第三条 性能要求：亿级数据量下的OLAP多维分析查询响应时间不超过3秒。

第四条 知识产权：数据模型设计文档及ETL脚本知识产权归甲方所有。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：浩通 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年5月5日 | 日期：2024年5月5日 |

【合同编号】MT-2024-014

浩通视频会议系统硬件采购合同

甲方：浩通          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 采购标的：4K高清视频会议终端10套、全向麦克风20个、智能交互会议平板5台。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）叁拾伍万元整（¥350,000.00）。货到安装调试完毕后支付全款。

第三条 安装调试：乙方负责所有会议室的线路改造、设备安装及与现有腾讯会议/Zoom系统的对接调试。

第四条 培训服务：交付后为甲方IT管理员提供不少于2次的设备运维培训。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：浩通 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年5月10日 | 日期：2024年5月10日 |

【合同编号】MT-2024-015

浩通混合云架构部署与集成合同

甲方：浩通          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 项目标的：为甲方设计并实施本地IDC与阿里云/腾讯云的混合云架构，实现网络互通与容灾备份。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）玖拾万元整（¥900,000.00）。方案确认30%，实施完毕50%，试运行结束20%。

第三条 安全要求：混合云网络需部署零信任架构，所有跨云数据传输必须采用国密算法加密。

第四条 验收标准：完成主备数据中心容灾切换演练，RTO<2小时，RPO<15分钟。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：浩通 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年5月15日 | 日期：2024年5月15日 |

【合同编号】MT-2024-016

第一医院HIS系统接口改造与升级合同

甲方：第一医院          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 项目标的：对甲方现有HIS系统进行升级，并开发医保局新接口、区域全民健康信息平台数据上传接口。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）柒拾伍万元整（¥750,000.00）。按财政专项资金拨付进度分三期支付。

第三条 业务连续性：系统割接与升级必须在凌晨0:00-4:00进行，确保门诊及急诊业务不中断。

第四条 验收标准：接口联调测试通过率100%，医保结算无差错运行满1个月。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：第一医院 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年5月20日 | 日期：2024年5月20日 |

【合同编号】MT-2024-017

第一医院医疗影像PACS存储服务器采购合同

甲方：第一医院          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 采购标的：企业级全闪存阵列2套、大容量冷数据存储节点5台、光纤交换机4台。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）贰佰伍拾万元整（¥2,500,000.00）。按政府采购合同约定，验收后支付95%，5%质保金。

第三条 数据迁移：乙方负责将甲方旧存储中约500TB的PACS历史影像数据无损迁移至新存储。

第四条 售后服务：提供5年7*24小时原厂驻场或2小时上门维保服务。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：第一医院 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年5月25日 | 日期：2024年5月25日 |

【合同编号】MT-2024-018

第一医院互联网医院小程序开发合同

甲方：第一医院          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 项目标的：开发“第一医院”官方微信/支付宝小程序，实现智能导诊、在线挂号、报告查询及在线问诊功能。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）伍拾伍万元整（¥550,000.00）。首付30%，上线40%，验收30%。

第三条 合规要求：系统需通过国家信息安全等级保护（三级）测评，患者隐私数据必须脱敏存储。

第四条 交付时间：2024年9月1日前提交测试版，9月30日前正式上线。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：第一医院 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年6月1日 | 日期：2024年6月1日 |

【合同编号】MT-2024-019

第一医院门诊自助挂号缴费机采购合同

甲方：第一医院          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 采购标的：24寸触摸屏医疗自助挂号缴费一体机30台（含身份证读卡器、医保卡读卡器、热敏打印机）。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）玖拾万元整（¥900,000.00）。货到安装验收后支付90%，10%一年后支付。

第三条 软件对接：乙方负责自助机终端软件与甲方HIS系统、聚合支付平台的免费对接开发。

第四条 备品备件：乙方需在甲方库房留存不少于3台的整机备件及充足的易损耗材。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：第一医院 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年6月5日 | 日期：2024年6月5日 |

【合同编号】MT-2024-020

第一医院机房及网络设备年度维保合同

甲方：第一医院          乙方：明天科技信息有限公司

第一条 维保标的：甲方中心机房UPS电源、精密空调、核心交换机、防火墙及服务器硬件的年度维保。

第二条 合同金额及支付：本合同总金额为人民币（大写）肆拾万元整（¥400,000.00）。每半年支付一次，每次50%。

第三条 服务级别(SLA)：提供7*24小时支持，核心设备故障2小时内工程师到达现场，4小时内恢复业务。

第四条 应急演练：乙方每半年需配合甲方开展一次机房断电及网络瘫痪应急演练。

第五条 争议解决：本合同履行中发生争议，双方应友好协商；协商不成的，向乙方所在地人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）：第一医院 | 乙方（盖章）：明天科技信息有限公司 |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 日期：2024年6月10日 | 日期：2024年6月10日 |